Załącznik nr 10 do SIWZ

UMOWA

# zawarta w dniu  …....................................................  pomiędzy:

# Centrum Kultury i Sztuki, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

Nr NIP 836 10 00 793

# reprezentowanym przez:

Dyrektora – Filipa Urbanka

zwanym w dalszej treści Zamawiającym

a

…...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), tj. poniżej kwoty stanowiącej równowartość 5 548 000,00  euro dla robót budowlanych, strony postanawiają co następuje:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remontowe roboty budowlane                       w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Naprawa dachu na kinoteatrze Polonez” w Skierniewicach,                ul. Wita Stwosza 2/4

2.  Szczegółowy zakres robót  zawiera dokumentacja o której mowa w § 2 umowy.

3. Zakres podstawowy umowy obejmuje również roboty nie objęte dokumentacją, a niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się do skompletowania dokumentów koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz do wystąpienia w imieniu zamawiającego ze stosownym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

§2

Strony zgodnie ustalają, iż dokumenty przetargowe stanowią integralną część składową niniejszej umowy a mianowicie:

1/ oferta wykonawcy,

2/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

3/ dokumentacja projektowa.

§3

1. Jako datę rozpoczęcia robót strony ustalają – ….....................................2018 r.

2. Zakończenie całości robót objętych niniejszą umową nastąpi w terminie do dnia ………….................2018 r.

Przez termin „zakończenie całości robót” rozumie się uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, zakończenie wszelkich robót budowlanych i ich odbiór bez usterek, wad i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Za potwierdzenie odbioru całości robót bez zastrzeżeń, usterek i wad uznaje się protokół odbioru końcowego robót, stwierdzający brak zastrzeżeń, usterek i wad podpisany przez komisję odbioru końcowego. Decyzja o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie musi być załącznikiem do protokołu odbioru końcowego robót.

3. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w oparciu o uzgodnione i zatwierdzone w formie pisemnej przez Zamawiającego:

a) harmonogram rzeczowo – finansowy;

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

c) sposób zabezpieczenia terenu budowy;

przedłożone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży aktualizację harmonogramu i uzyska akceptację Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania żądania.

4. Roboty prowadzone muszą być w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie pracy Przedszkola podczas budowy.

§4

Obowiązki i zadania Zamawiającego

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

- Zamawiający dostarczy na dzień przekazania placu budowy projekty, które określają przedmiot umowy w ramach zamówienia w trybie przetargu.

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy.

- Po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu („zakończenia całości robót”) odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 umowy.

§5

- Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia sprawować będzie:………..... ...................................................................... posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………………......... zrzeszony w …................................................... Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa pod nr ……………………………………........... oraz ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji w budownictwie, w granicach umocowania określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 poz.12 z późn. zm.).

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………………………………….

….......................................... posiadający uprawnienia budowlane nr …............................................................. zrzeszony w …............................................................... Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa pod nr ….................................................................. oraz ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji w budownictwie, w granicach umocowania określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

§6

Obowiązki i zadania wykonawcy

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z  projektem technicznym i zasadami wiedzy technicznej. Powinien także zapewnić kompetentne kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały i sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub może być logicznie z nich wnioskowane.

2. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne (zabezpieczenie i właściwe oznakowanie budowy zgodnie z przepisami)

3. Wykonawca zobligowany jest do udostępnienia Zamawiającemu dziennika budowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania żądania.

4. Wykonawca ma obowiązek informowania inspektorów nadzoru o terminie robót ulegających zakryciu, zanikających oraz o terminie prób, odbiorów częściowych itp.

5. W przypadku gdy inspektor nadzoru nie zostanie poinformowany o w/w faktach Wykonawca ma obowiązek wykonać odkrywki zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru umożliwiające zbadanie robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

6. Wykonawca ma obowiązek uzyskana decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

7. Jeżeli całość robót zostanie ukończona i przejdzie pozytywnie przewidziane próby końcowe oraz uzyskana zostanie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, Wykonawca powiadamia Zamawiającego jednocześnie przedstawiając pisemne zobowiązanie odnośnie usunięcia ewentualnych wad w okresie gwarancji i rękojmi, co stanowi podstawę do zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Odbiór winien być zakończony w terminie umownym.

8. Wykonawca jest zobligowany przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w celu jej weryfikacji nie później niż na 7 dni przed terminem zakończenia całości robót.

9. Termin „zakończenia całości robót” jest datą rozpoczęcia okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi.

10. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy, przestrzegając przepisy obowiązujące w zakresie utylizacji odpadów w szczególności przepisów z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21

11. Wykonawca ma obowiązek umożliwić innym podmiotom wykonanie prac budowlanych lub innych usług zleconych przez Zamawiającego, a związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za działania, podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

§7

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska

- Wykonawca powinien w okresie wykonywania robót oraz usuwania wad:

- zapewnić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy;

- dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, „znaki ostrzegawcze” itp.;

- dostarczyć we własnym zakresie energię elektryczną, wodę i inne media niezbędnie do utrzymania budowy na teren budowy;

- pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych i innych elementów utrzymania budowy.

- Wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad powinny być                     przeprowadzane w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności  wypełnienia zobowiązań kontraktowych, nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków pracy i dostępu użytkownika do obiektu, dróg itp.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu oraz zapewnienie  nadzoru  mienia.

§8

Dostęp do placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, inspektorowi nadzoru i wszelkim osobom przez niego upoważnionym, dostępu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie  przewiduje się  wykonywanie prac związanych z realizacją kontraktu.

§9

Zlecenie wykonania robót podwykonawcom

Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia  lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§10

Umowy o podwykonawstwo

- Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu do akceptacji projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§11

Kierownictwo robót

1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, łącznie z zatrudnieniem pracowników  technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre jakościowo wykonawstwo robót.

2. Wyznaczony kierownik budowy ma działać jako umocowany przedstawiciel Wykonawcy, który będzie przyjmował polecenia Zamawiającego i inspektora nadzoru – przedstawiciela Zamawiającego.

§12

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: robót rozbiórkowych i robót wykończeniowych w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonujących prace objęte jego zakresem – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

3. Wykonawca składa wykaz stanowisk osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy wykonawcy.

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę wykazu stanowisk osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 3. W przypadku wątpliwości co do charakteru zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy.

6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 – jeżeli zamawiający o to wystąpi. Zamawiający może wskazać Wykonawcy jakie dowody uzna za wystarczające celem spełnienia żądania opisanego w zdaniu poprzednim.

§13

Ryzyko wykonawcy

- Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie zgodnym z postanowieniami umowy, odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego przy realizacji niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody spowodowane przez niego, przy usuwaniu wad w ramach gwarancji czy rękojmi, tak wobec Zamawiającego i osób trzecich.

§14

- Po podpisaniu umowy Zamawiający przekazuje protokolarnie teren budowy Wykonawcy;

- Po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy, ponosi on aż do chwili „zakończenia całości robót” odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy.

§15

Kontrola jakości robót:

1. Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy i wszystkich załączników, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji kontraktu muszą być atestowane i dopuszczone  do stosowania /atesty i świadectwa dołączone do protokołu odbioru/.

3. Inspektor nadzoru  może żądać wykonania dodatkowych badań. Wykonawca będzie ponosił koszty badań, jeżeli wykażą one, że jakość materiałów lub robót nie jest zgodna z dokumentacją.

4. Inspektor nadzoru jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót, a o wykrytych wadach powiadomić umieszczając wpis w dzienniku budowy.

5. Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego.

6. Zgłoszone wady powinny być usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru lub komisję odbiorową.

7. Usunięcie wad poświadcza inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, o czym powiadamia Wykonawcę na 14 dni przed zamierzeniem.

9. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§16

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ………………………………………... zł netto (słownie: …......................................................................................................................................./100).

Do powyższego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT na podstawie obowiązujących przepisów.

Wartość wykonania brutto wynosi ………………………………………….................... zł (słownie: …......................................................................................................................................................./100).

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne i nie może ulegać waloryzacji, chyba, że dojdzie do ustawowej zmiany stawki podatku VAT w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia. W takim wypadku wynagrodzenie podlega waloryzacji o wartość podatku od towarów i usług wg stawki liczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o tym podatku.

§17

- Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń zgłoszonych Podwykonawców, potwierdzających dokonanie zapłaty Wykonawcy na ich rzecz wszystkich należnych płatności. Powyższe oświadczenia Podwykonawców należy dołączyć do faktury i są one elementem niezbędnym do dokonania płatności. W przypadku braku oświadczeń faktura zostanie odesłana Wykonawcy bez uregulowania należności.

- Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w wykazie o którym mowa w §12 ust. 3  na podstawie umowy o pracę.

- Rozliczenie końcowe robót nastąpi po zakończeniu i odbiorze końcowym robót na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury i protokołu odbioru końcowego robót w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury i protokołu końcowego odbioru robót.

- Należność finansowa zostanie przekazana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ….............................................................................................................................................................

- Żaden odbiór częściowy nie wyklucza możliwości zgłaszania usterek, wad i zastrzeżeń na etapie końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§18

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:………………..………

…………………………………………………………………………………………………….………  w wysokości 5% wynagrodzenia umownego (brutto), co stanowi kwotę ……………………............ zł.

(słownie: …......................................................................................................................................./100),

z czego 70% zostanie zwolnione w terminach i na zasadach określonych w art.151 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

2.Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia będzie zatrzymane z tytułu rękojmi, obejmującej okres od dnia odbioru końcowego do ustalonego terminu gwarancji. Po tym okresie, w ciągu 15 dni kwota ta będzie zwrócona Wykonawcy.

§19

- Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy nastąpi w szczególności poprzez zapłatę kar umownych.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy opisanego w § 3 ust. 2 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu ich wykonania,

- za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 16 umowy,

- za niewywiązanie się z zapisów § 3 ust. 3 umowy w wysokości 400,00zł za każde niewywiązanie się,

- za niewywiązanie się z zapisów § 6 ust. 3 umowy w wysokości 1000,00zł za każde niewywiązanie się.

- oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 12 ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 200,00zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec  ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę)

- oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 12 ust. 1 osób niewskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 3 – w wysokości 50,00zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w § 12 ust. 3) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu względem Wykonawcy w szczególności z tytułu ewentualnych kar umownych, wynikających z niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia.

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy, które wpłyną na wzrost obciążeń finansowych Zamawiającego wobec osób trzecich.

6. Kary umowne mogą być dochodzone łącznie lub każda z osobna. Kary umowne mogą się kumulować.

7. Łączna wysokość wszystkich ewentualnych kar umownych nie może przekroczyć 100% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

§20

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§21

1.Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, której dokument zostanie wręczony przy odbiorze końcowym robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca na wykonane prace udziela zamawiającemu  ………….... gwarancji, licząc od dnia „zakończenia całości robót”.

§22

1. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od powzięcia wiedzy przez Zamawiającego  o ich ujawnieniu, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

2. Usunięcie wad poświadcza komisja powołana przez Zamawiającego.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, o czym powiadamia Wykonawcę na 14 dni przed zamierzeniem.

4. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

6. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§23

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy w razie niewykonywania albo nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności w przypadku:

- nierozpoczęcia robót  pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego w terminie 7 dni od wezwania;

- przerwania przez Wykonawcę robót i nie wznowienia ich przez okres dłuższy niż 7 dni, pomimo  pisemnego wezwania przez Zamawiającego;

- gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z projektem, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nie równoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w projekcie;

- gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części;

- gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową za pomocą Podwykonawców bez dokonania ich zgłoszenia Zamawiającemu w trybie określonym w §10 niniejszej umowy i ich akceptacji przez Zamawiającego;

- gdy Wykonawca nie przedstawił harmonogramu rzeczowo – finansowego na warunkach przewidzianych umową;

- gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy w sposób zabezpieczający terminowe zakończenie robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

      - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

      - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada.

      - W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt §23 ust. 3 pkt 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

      - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

      - Dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w terminie określonym w niniejszej umowie.

      - Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 30 dni od daty powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o podstawie do odstąpienia.

§24

Zamawiający jest uprawniony do cesji uprawnień wynikających z tej umowy.

§25

Wykonawca nie jest uprawniony do cesji jakichkolwiek uprawnień wynikających z tej umowy  bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§26

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: przedłużenia terminu realizacji, terminów płatności. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę postanowień umowy pod warunkiem, że zmiany te nie będą niekorzystne dla Zamawiającego lub (w przypadku zmiany terminu realizacji zadania) wynikać będą z okoliczności nieprzewidzianych i niezawinionych przez Wykonawcę. Zmiana postanowień umowy może być dokonana tylko poprzez zawarcie pisemnego aneksu pomiędzy stronami.

§27

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017. poz.1579 z późniejszymi zmianami), a także inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§28

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Zamawiającego.

§29

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§30

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA